# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

# “ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”

# (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

# Факультет компьютерных наук

# Кафедра  программирования и информационных технологий

ДНЕВНИК

По производственной практике (научно-исследовательская работа)

8 семестр

09.03.02. Информационные системы и технологии

Программная инженерия в информационных системах

Зав. кафедрой ___________С.Д. Махортов, д.ф.-м.н, доцент  __.__.20__

Обучающийся____________Кретов Д.В., 4 курс, д/о

Руководитель ___________Ю.В. Шишко, ассистент

Воронеж 2026

1 Календарный план работы с февраля по апрель

Календарный план составлен по этапам выполнения выпускной квалификационной работы на тему «Разработка вопросно-ответной системы для предварительной психологической диагностики на основе нейросети». Период практики охватывает февраль, март и апрель 2026 года.

Таблица 1 - Календарный план работы за период 01.02.2026 - 30.04.2026

| № | Период | Планируемые мероприятия | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.02 - 09.02 | Уточнение темы ВКР, анализ предметной области, формирование требований к сервису психологической поддержки. | Сформулированы цель, объект, предмет и задачи работы. Определены ключевые ограничения: сервис не ставит диагноз, не заменяет специалиста и должен иметь отдельный контур безопасности. |
| 2 | 10.02 - 18.02 | Проектирование ER-модели и структуры базы данных. | Разработана компактная ER-диаграмма с UUID-идентификаторами. Выделены сущности пользователей, чатов, сообщений, кризисных событий, справочника специалистов, экстренных ресурсов, версий нейросети и административного аудита. |
| 3 | 19.02 - 29.02 | Создание PostgreSQL-базы данных, подготовка SQL-скриптов и тестовых данных. | Подготовлены скрипты создания сущностей и связей, добавлены тестовые записи пользователей, специалистов, организаций помощи, экстренных телефонов и версии нейросетевой модели. |
| 4 | 01.03 - 10.03 | Разработка backend-части на Django и Django REST Framework. | Создана структура приложений backend, реализованы модели, сериализаторы, API, CRUD-операции, регистрация, авторизация, хранение истории диалога и базовая административная панель. |
| 5 | 11.03 - 19.03 | Интеграция локальной языковой модели Qwen3 через Ollama. | Проведено сравнение вариантов локального запуска, выбрана Qwen3 как практичный вариант для русскоязычного диалога. Реализован сервис обращения к Ollama и сохранение сведений о версии модели. |
| 6 | 20.03 - 31.03 | Разработка Telegram-бота как дополнительного канала взаимодействия. | Реализованы команды запуска, справки, приватности и экстренных ресурсов. Telegram-бот подключен к общему backend-контуру, чтобы сообщения проходили через единый сервис чата и общую базу данных. |
| 7 | 01.04 - 10.04 | Построение safety-flow и сценариев обработки психологически чувствительных сообщений. | Реализованы уровни риска low, elevated, high и critical, ASQ-подобный уточняющий сценарий, policy layer, запрет свободной генерации в critical-сценариях и показ экстренных ресурсов из базы данных. |
| 8 | 11.04 - 20.04 | Доработка frontend-части и административного интерфейса. | Улучшены пользовательские блоки сайта, чат, каталог специалистов, карта, описание сервиса. В Django Admin добавлены возможности управления версиями модели, экстренными ресурсами, справочниками и журналом safety-аудита. |
| 9 | 21.04 - 30.04 | Тестирование, анализ результатов и подготовка материалов ВКР. | Проведены функциональные и safety-тесты: регистрация, уникальность email, chat API, работа Telegram-бота, маршрутизация риска и аудит. Подготовлены диаграммы, таблицы, приложения и текст практической части дипломной работы. |

2 Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа была направлена на разработку и исследование вопросно-ответной системы предварительной психологической диагностики и поддержки пользователя на основе нейросети. В качестве центральной задачи рассматривалось не только создание чат-интерфейса, но и построение безопасной архитектуры, в которой языковая модель не принимает критические решения без дополнительного программного контроля.

На первом этапе был проведен анализ предметной области. Были изучены особенности цифровых сервисов психологической поддержки, ограничения применения больших языковых моделей в чувствительном диалоге, риски ложного успокоения, вредных рекомендаций и галлюцинации справочной информации. На основе анализа была сформулирована роль системы: она предназначена для предварительной поддержки, самонаблюдения и маршрутизации пользователя к ресурсам помощи, но не является медицинским диагностическим инструментом.

Далее была спроектирована модель данных. В ER-модель включены сущности для хранения учетных записей пользователей, каналов взаимодействия, единого пользовательского чата, сообщений, кризисных событий, справочника специалистов, адресов, экстренных ресурсов, версий нейросети и журнала safety-аудита. Использование UUID позволяет избежать зависимости от последовательных числовых идентификаторов и упрощает дальнейшее масштабирование сервиса.

Практическая часть включала реализацию backend на Django и Django REST Framework. Были разработаны модели, миграции, сериализаторы, представления API, сервисный слой, регистрация и авторизация пользователей, CRUD-операции, административные формы и тесты. Важной особенностью реализации стало отделение бизнес-логики от представлений: обработка одного сообщения, маршрутизация риска и запись аудита вынесены в сервисы, которые могут использоваться как сайтом, так и Telegram-ботом.

В рамках исследования нейросетевого компонента была выбрана локальная модель Qwen3, запускаемая через Ollama. Такой подход позволяет не передавать пользовательские сообщения во внешний коммерческий API и сохраняет контроль над версией модели. В базе данных хранится объект версии нейросети, что дает возможность документировать применяемую модель, ее provider, профиль безопасности и параметры генерации.

Отдельным результатом стала разработка safety-flow. Система разделяет сообщения на уровни low, elevated, high и critical. Для low и elevated допускается нейросетевая генерация с ограничениями prompt-policy и response policy. Для high-сценариев используется уточняющий сценарий оценки риска. Для critical-сценариев свободная генерация блокируется, а пользователь получает предопределенный ответ с экстренными ресурсами, загружаемыми из базы данных.

Также был реализован Telegram-бот как дополнительный канал доступа. Он не содержит отдельной независимой логики консультации, а использует общий backend и те же сущности базы данных. Это позволяет сохранять единый принцип работы системы: независимо от канала взаимодействия пользовательские сообщения проходят через общий сервис чата, safety-flow и журнал аудита.

В ходе тестирования проверялись регистрация и запрет повторного email, работа API сообщений, сохранение истории чата, создание кризисных событий, получение экстренных ресурсов, маршрутизация dangerous-сценариев, управление моделью через административную панель и корректность интеграции Telegram-бота. Дополнительно был сформирован red-team корпус сценариев для проверки устойчивости системы к прямым и косвенным опасным формулировкам.

По итогам практики подготовлены материалы для выпускной квалификационной работы: описание предметной области, ER-диаграмма, архитектурные диаграммы, таблицы требований, описание реализации, фрагменты кода приложений, описание тестирования, оценка выбранной модели и направления дальнейшего развития. Полученный прототип MindHelper является основой для дальнейшего улучшения нейросетевого поведения, расширения корпуса сценариев и подготовки обезличенного датасета с экспертной разметкой.

Обучающийся ____________________ Кретов Д.В.

Руководитель ____________________ Шишко Ю.В.